Ogłoszenie nr 500046135-N-2017 z dnia 19-10-2017 r. 
Zakrzew:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
Ogłoszenia o zamówieniu 
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 
Numer: 600313-N-2017 
Data: 11/10/2017 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
Gmina Zakrzew, Krajowy numer identyfikacyjny 67022407700000, ul. Zakrzew 51  , 26652   Zakrzew, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 486 105 122, e-mail zakrzew@zakrzew.pl, faks 486 105 143. 
Adres strony internetowej (url): www.zakrzew.pl 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 
II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: II 
Punkt: 4) 
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew o długości 1465,83m. W przebudowie ujęto: roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcję jezdni , wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie przepustów pod drogą i pod zjazdami , wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów, wykonanie, chodnika z kostki betonowej, wykonanie nowej organizacji ruchu. Zadanie zostaje podzielone na dwa etapy: I etap - termin wykonania 31.05.2018. W I etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty z rozdziału od 1 do 5 przedmiaru robót, tj: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe , roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, podbudowa. II etap - termin wykonania: do 30.08.2017r. W II etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty z rozdziału od 6 do 9 przedmiaru robót, tj.: nawierzchnie, roboty towarzyszące i wykończeniowe, odwodnienie, stała organizacja ruchu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janiszew o długości 1465,83m. W przebudowie ujęto: roboty ziemne do wykonania koryta pod konstrukcję jezdni , wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie przepustów pod drogą i pod zjazdami , wykonanie nawierzchni poboczy i zjazdów, wykonanie, chodnika z kostki betonowej, wykonanie nowej organizacji ruchu. Zadanie zostaje podzielone na dwa etapy: I etap - termin wykonania 31.05.2018. W I etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty z rozdziału od 1 do 5 przedmiaru robót, tj: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe , roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, podbudowa. II etap - termin wykonania: do 31.08.2018r. W II etapie Wykonawca zobowiązany jest wykonać roboty z rozdziału od 6 do 9 przedmiaru robót, tj.: nawierzchnie, roboty towarzyszące i wykończeniowe, odwodnienie, stała organizacja ruchu. Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 
Punkt: 6.2) 
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-26, godzina: 09:55, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-10-31, godzina: 09:55, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > POLSKI 
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